Разъяснения и дополнения к некоторым разделам 
«Рекомендаций по разработке организациями ракетно-космической промышленности Обоснований экономической целесообразности объёма и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию инвестиционных проектов»
(приказ Роскосмоса от 17.07.2012 № 151)

п.п. 2.2, 2.3. Цели и задачи инвестиционного проекта

Классическое понятие производственной мощности подразделений (цехов, служб) организации определяется возможностью обеспечения максимального выпуска соответствующей номенклатуры продукции при полном использовании существующего оборудования и рабочих мест в условиях 2-х сменного режима работы подразделений 
(3-х сменного уникального оборудования).

При этом не учитываются такие факторы, как качественный состав существующего оборудования и рабочих мест (далее – оборудования) и наличие соответствующей численности производственных рабочих для обеспечения указанного режима работы этого оборудования.

В настоящее время существующие (действующие) подразделения организаций располагают количественным составом производственно-технологического оборудования, способным обеспечить значительное увеличение выпуска продукции по сравнению с достигнутым в текущем периоде. Но именно качественный состав существующего оборудования, в котором преобладает морально устаревшее и физически изношенное оборудование возрастом свыше 20 лет, а также его неукомплектованность производственными рабочими, являются главными факторами, сдерживающими не только возможность обеспечения выпуска продукции в максимальном объёме, но и возможность сохранения достигнутого выпуска продукции в условиях возрастающих требований по повышению её качества и надёжности.

При этом различный количественный и качественный состав существующего производственно-технологического оборудования в отдельных подразделениях организации предопределяет больший или меньший запас их потенциала применительно к планируемому производству спецтехники в среднесрочной перспективе.

В условиях ограниченных средств, направляемых на капитальные вложения, организации вынуждены производить последовательные мероприятия по расшивке «узких мест», целью которых, как правило, является не увеличение мощности подразделений, а качественное улучшение состава их потенциала, обеспечивающего планируемое увеличение выпуска модернизируемой и вновь осваиваемой спецтехники за счёт роста производительности труда, экономии материальных и энергетических ресурсов.

Исходя из вышеизложенного, в качестве количественных показателей по результатам реализации инвестиционного проекта следует использовать:

- внедрение нового (прогрессивного) оборудования (рабочих мест), количество которого должно быть существенно меньшим по сравнению с существующим оборудованием, подлежащем замене;

- количество внедрённых качественно новых технологических процессов с их краткой характеристикой и оценкой по росту производительности труда по отношению к технологическим процессам в действующем (существующем) производстве;

- реконструируемую и (или) расширяемую площадь объектов (корпусов, зданий, сооружений), которая, как правило, является основополагающей для определения предполагаемой (предельной) удельной стоимости 1 м2 реконструируемой и (или) расширяемой площади.

При этом площадь реконструкции (общая с распределением на производственную и административно-бытовые части) должна быть соответствующим образом обоснована, если на неё приходится только часть общей площади объекта.

п. 2.4. Характеристика действующих подразделений, размещённых на площадях объектов, реконструкция и техническое перевооружение которых предусматривается по инвестиционному проекту

Указанная характеристика должна отражать:

4.1. наименование, кратко характеризующее назначение подразделений в непосредственном производстве изделий спецтехники или их обслуживающем и вспомогательном назначении, а также номера подразделений;

4.2. распределение общей площади объектов по соответствующим подразделениям и структурным составляющим;

4.3. достигнутую общую трудоёмкость изготовления продукции в цехах основного производства (в тыс. нормо-час), исходя из численности производственных рабочих (таблица 2) и средней переработки норм, с выделением той трудоёмкости, которая приходится на производство модернизируемых или аналогичных вновь осваиваемых изделий спецтехники, «привязанных» к инвестиционному проекту (с установлением доли трудоёмкости изготовления этих изделий в общей годовой трудоёмкости цеха);

4.4. оценку увеличения доли трудоёмкости изготовления изделий спецтехники, «привязанных» к инвестиционному проекту, в период достижения их годового выпуска в соответствии с целями инвестиционного проекта (п. 1).

4.5. обеспечение требований по температурно-влажностному режиму, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности;

4.6. по грузоподъемным кранам, по которым превышен нормативный срок эксплуатации, приводятся сведения о наличии экспертизы промышленной безопасности (номер и дата утверждения акта обследования и название организации выдавшей), а также указывается срок дальнейшей (конечной) эксплуатации.

Указанные в п.п. 4.1-4.4 данные целесообразно представить в нижеследующей таблице в составе пояснительной записки.

| Наименование и номера подразделений (цехов, служб) в составе объектов | Существующая площадь, м2 | Достигнутая годовая трудоёмкость изготовления продукции в цехах основного производства, тыс.н.час | Доля производства спецтехники по инвестиционному проекту, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная часть | Адм.-бытовая часть | Общая площадь | Всего | в т.ч. по производству спецтехники в составе инвестиционного проекта | Достигнутая (9) : (8) | Перспектива (оценка) |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическая | складская | инженерно-энергетическая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование и номер объекта (корпуса, здания, сооружения) |
| ……… ……… ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и номер объекта (корпуса, здания, сооружения) |
| ……… ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционному объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к заполнению таблицы:

- Технологическая площадь подразделений составляет сумму производственных и вспомогательных площадей.

- Площади складских, инженерно-энергетических и административно-бытовых служб в зависимости от намечаемых работ по их реконструкции и техническому перевооружению «привязываются» к соответствующим подразделениям (гр. 1) или указываются по объекту в целом.

Классификация используемого (существующего) оборудования (рабочих мест) в форме 1 предусматривает выделение оборудования, которое не используется по инвестиционному проекту, но при этом и не демонтируется (группа Б). Разработчики рекомендаций исходили из того факта, что это оборудование, по-сути, является излишним, а его демонтаж потребует вложения определённых средств и, главное, – будет способствовать образованию «пустых площадей».

Вместе с тем, такое оборудование, как правило, возрастом свыше 20 лет, во многом способствует искажённому представлению о возрастной структуре оборудования, которая незначительно улучшается в результате реализации инвестиционных проектов.

Считаем целесообразным:

- проведение достоверной оценки количества неиспользуемого (излишнего) существующего оборудования, входящего в группу Б (форма 1);

- выделение этого оборудования, как правило, производственно-технологического, в составе возрастных групп в таблице 1 (в скобках от общего количества оборудования в соответствующей возрастной группе).

п. 2.5. Краткая характеристика объектов реконструкции и технического перевооружения

Краткую характеристику объектов реконструкции и технического перевооружения, включаемых в состав инвестиционного проекта, целесообразно включить в состав пояснительной записки в виде нижеследующей таблицы.

| Наименование данных и показателей | Величина показателей по объектам (наименование и номер) |
| --- | --- |
|  | № __ | № __ | № __ | № ___ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1.1. | производственная часть |  |  |  |  |
|  | 1.2. | административно-бытовая часть |  |  |  |  |
| 2. | Строительный объём, м3 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2.1. | производственная часть |  |  |  |  |
|  | 2.2. | административно-бытовая часть |  |  |  |  |
| 3. | Характеристика производственной части |  |  |  |  |
|  | 3.1. | этажность |  |  |  |  |
|  | 3.2. | ширина × длина пролётов, м |  |  |  |  |
|  | 3.3. | высота пролётов, м |  |  |  |  |
| 4. | Уровень ответственности |  |  |  |  |
| 5. | Категория по пожарной и взрывопожарной опасности |  |  |  |  |
| 6. | Год постройки |  |  |  |  |
| 7. | Год последней реконструкции *) |  |  |  |  |
| 8. | Полная учётная (восстановительная), остаточная стоимость объекта | млн. руб. |  |  |  |  |
| 9. | Износ объекта**), % |  |  |  |  |
| 10. | Дата последней переоценки |  |  |  |  |

| *) | с краткой характеристикой выполненных работ |
| --- | --- |
| **) | рассчитывается, как отношение разности между полной учётной и остаточной стоимостью объекта к его полной учётной стоимости |

В таблице 3 приводятся данные по оценке степени износа основных строительно-конструктивных элементов объектов, усреднённый физический износ которых должен примерно соответствовать износу объекта в целом.

Дополнительно приводится оценка состояния систем обеспечения пожарной безопасности объектов.

п. 2.6. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию) и характеристика продукции

Приводятся данные по прогнозируемой программе производства продукции (выполнению работ), в обеспечение которой предусматривается реализация инвестиционного проекта.

| Наименование и шифр изделия | Программа производства по годам |
| --- | --- |
|  | 20 … (1 год - текущий) | 20 … (2 год) | 20 … (3 год) | 20 … (... год) |
|  | ___шт.___ млн. руб.**) | ___шт.___ млн. руб. **) | ___шт.___ млн. руб. **) | ___шт.___ млн. руб. **) |
| 1 |  |  |  |  |
| Изделие … (ГЗ, ГОЗ)* | ______ | ______ | ______ | ______ |
| … | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Изделие … (КЗ)* | ______ | ______ | ______ | ______ |
| ВСЕГО: | ______ | ______ | ______ | ______ |

*) ГЗ, ГОЗ – государственный (оборонный) заказ (ФКПР, ГПВ и др.); КЗ – коммерческий заказ

**) в ценах представления обоснования

п. 2.7. Краткое описание инвестиционного проекта

В таблице 4 приводятся сравнительные данные только по вновь приобретаемому и используемому (существующему) производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам).

При этом:

- данные по используемому (существующему) оборудованию (рабочим 
местам), подлежащему замене, должны соответствовать данным формы 1 (гр. В 
– демонтируемое оборудование, подлежащее замене на вновь приобретаемое);

- данные по вновь приобретаемому производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам) должны соответствовать данным формы 2 по расчёту предполагаемой (предельной) стоимости приобретения оборудования (рабочих мест);

- количество вновь приобретаемого производственно-технологического оборудования (рабочих мест), как правило, должно быть существенно меньшим по сравнению 
с заменяемым существующим за счёт его прогрессивности (росту производительности);

- технологические линии указываются как единичные, с дополнительным указанием количества оборудования (рабочих мест), входящих в их состав.

Мероприятия, связанные с текущим, средним и капитальным ремонтам относятся 
к прочим затратам и не подлежат финансированию по статье капитальные вложения. 
Не рекомендуется употребление «ремонта» в качестве намечаемых мероприятий (работ) 
по реконструкции (форма 3).

Указывается на необходимость (или её отсутствие) проведения мероприятий по обеспечению (улучшению показателей) энергоэффективности объектов и требований пожарной безопасности.

Обращаем внимание на то, что стоимость работ по установке (монтажу) вновь приобретаемого оборудования (рабочих мест), рассчитываемая в форме 2, в последующем должна быть учтена в форме 3, предусматривающей расчёт предполагаемой (предельной) стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции объектов (указывается в целом по объекту).

п. 2.9. Обоснование необходимости привлечения средств федерального бюджета 
для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации

В качестве ограниченной возможности (или невозможности) направления собственных средств на реализацию инвестиционного проекта в таблице 5 приводятся фактические 
(за последние 3 года) и прогнозируемые (на период реализации инвестиционного проекта) объёмы капитальных вложений, направленные (которые будут направлены) организацией на:

- реконструкцию и (или) техническое перевооружение всех инвестиционных проектов, финансируемых частично или полностью за счет средств федерального бюджета (поз. 1 – обосновываемый инвестиционный проект; поз. 2, 3 и далее – реализуемые инвестиционные проекты);

- техническое перевооружение действующих подразделений (цехов, служб), осуществляемое за счёт собственных средств организаций (без разработки проектной документации.

п. 2.10. Капитальные вложения, необходимые для реализации инвестиционного проекта. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации

В формах 2-4 предполагаемая (предельная) стоимость реализаций инвестиционного проекта определяется в ценах года представления Обоснования с обязательными итоговыми стоимостями по подразделениям (цехам, служб), объектам (корпусам зданиям, сооружениям) и инвестиционному проекту в целом (по группе объектов).

Технологическая структура капитальных вложений в таблице 6 приводится только в ценах представления Обоснования (цены соответствующих лет исключаются).

При реализации инвестиционного проекта, в состав которого входят несколько объектов, подлежащих реконструкции и техническому перевооружению, стоимость инвестиционного проекта в целом в таблице 7 подлежит распределению по этим объектам (аналогично таблице 6) и годам реализации проекта.

В таблице 7 стоимость инвестиционного проекта указывается как в ценах представления Обоснования, так и в ценах соответствующих лет с учётом индексов-дефляторов роста стоимости инвестиционных ресурсов, разрабатываемых Минэкономразвития России, которые следует дополнительно указать.

Выделение из состава инвестиционного проекта этапов (пусковых комплексов) определяется организацией с учетом:

- необходимого наращивания выпуска специзделий по годам (исходя из целей и задачам);

- приоритетности реконструкции и технического перевооружения отдельных объектов, входящих в состав инвестиционного проекта.

п. 2.11. Оценка реализации инвестиционного проекта

Результаты реализации инвестиционного проекта должны отражать прогнозные 
данные по:

- увеличению удельного веса производственно-технологического оборудования (рабочих мест) возрастом до 10 лет в подразделениях, входящих в состав инвестиционного проекта. При этом целесообразно исключить из состава подразделений неиспользуемое существующее оборудование, возраст которого, как правило, превышает 20 лет (см. раздел «Краткая характеристика объектов реконструкции и технического перевооружения»);

- снижению трудоёмкости изготовления единицы спецтехники в цехах основного производства, размещённых на площадях объектов инвестиционного проекта;

- росту производительности труда работающих в подразделениях, размещённых 
на площадях объектов инвестиционного проекта;

- улучшению показателей энергетической эффективности (в натуральном и стоимостном выражении) по производственно-технологическому оборудованию в подразделениях, входящих в состав инвестиционного проекта и объектам.

Учитывая сроки реализации инвестиционного проекта (3-4 года), в первом году после его завершения, производительность труда работающих должна возрасти на уровне прогнозируемого, увеличения выпуска продукции (объёмов работ) организации в целом по сравнению с годом разработки инвестиционного проекта (с учётом сохранения численности работающих на достигнутом уровне).