## Slide 1: Доклад на тему: Анализ хода подготовки и утверждения проектной документации по объектам, начинаемым строительством в 2014 и 2015 годах

## Slide 2: Анализ хода подготовки проектной документации по объектам, начинаемым строительством в 2014 году
Chart: 
| Всего объектов | ПД утверждена в установленный срок | ПД утверждена в 3-4 кв. 2014 | ПД не утверждена | Отказ от реализации
Объекты | 35 | 19 | 7 | 6 | 3

## Slide 3: Анализ хода подготовки проектной документации по объектам, начинаемым строительством в 2015 году
Chart: 
| Всего объектов | Получено положительное заключение ГЭ | ПД в разработке и на экспертизе | Отсутствует задание на проектирование | Отсутствует положительное заключение по ОЭЦ
Объекты | 40 | 9 | 23 | 1 | 7

## Slide 4: Перечень объектов, по которым возможна сдача лимитов 2015 года в федеральный бюджет
Организация | Объект | Текущая ситуация
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва | Реконструкция и техническое перевооружение производства кислородно-водородного РБ КВТК | Отсутствует положительное заключение по дополнению к ОЭЦ
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", г. Москва (филиал - "Воронежский механический завод" г. Воронеж) | Реконструкция и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей (2 очередь) | отсутствует задание на проектирование
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", г.Москва (филиал - "Производственное объединение "Полет", г. Омск) | Реконструкция и техническое перевооружение для серийного изготовления РН "Ангара" 2 очередь | получение заключения ГЭ - май 2015

## Slide 5
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", г.Самара | Реконструкция и техническое перевооружение производства КА | Отсутствует положительное заключение по ОЭЦ
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", г. Королев, Московская область | Реконструкция и техническое перевооружение сборочно-испытательного производства | В Роскосмос направлено предложение об изменении названия объекта и уточнения номенклатуры работ исх. № 2ПО-4/822 от 13.12.2013 в связи с этим подготовка обосновывающих материалов не ведётся
Открытое акционерное общество "Протон-Пермские моторы", г. Пермь Пермский край | Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД-191 | В Роскосмос направлены предложения о переносе срока начала реконструкции на 2017 год
Открытое акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева", г. Миасс, Челябинской области | Реконструкция и техническое перевооружение специального производства и испытательной базы ( 2 очередь) | получение заключения ГЭ -май 2015
Открытое акционерное общество "Красноярский машиностроительный завод", г.Красноярск | Реконструкция и техническое перевооружение двигательного производства и стендовой испытательной базы | получение заключения ГЭ -апрель 2015

## Slide 6
Открытое акционерное общество "Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка" г.Воронеж | Техническое перевооружение производства интегральных микросхем и транзисторов для комплекса "3К-30" | По информации полученной от предприятия работы по подготовке ОЭЦ не начаты, срок начала работ неизвестен
Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии", г.Сергиев Посад Московской области | Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий 3Л-98.100.000 и 3Д-30.16.00.000 для комплекса "3К-30" | получение заключения ГЭ -май 2015
Открытое акционерное общество "Государственный завод "Пульсар", г.Москва | Реконструкция и техническое перевооружение производства полупроводниковых приборов комплекса "3К-30" | получение заключения ГЭ -апрель 2015
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", г.Самара | Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного изготовления РН семейства"Союз" | получение заключения ГЭ -июль 2015

## Slide 7: Справка об уточнении объемов ресурсного обеспечения инвестиционного проекта