## Slide 1: Информационное сообщение о ходе реализации Плана реализации предложений по результатам семинара на тему «Инвестиционная политика Роскосмоса в проведении модернизации организаций ракетно-космической отрасли»
(№ ВП-465-п от 5.04.2013 г.)

## Slide 2
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Организовать обучение специалистов предприятий по вопросам: - практики применения и изменений в градостроительном законодательстве; - практики реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению объектов предприятий; - применения новых технологических процессов и оборудования при производстве отраслевой техники; - целесообразной специализации и кооперации производства отрасли в условиях укрупненных системообразующих структур | УИП, УТП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ», ФГУП «НПО «Техномаш», ОАО «Композит», ФГУП «Организация «Агат», ОАО «НИИ ТП» | 2 раза в год | + | 

## Slide 3
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Подготовить проект типового договора (контракта) на разработку проектной документации (включая рабочую) | УИП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Апрель 2013 г. | + | письмо Роскосмоса № ВП-34-3355 от 24.04.2013 г.
Разработать отраслевой нормативный документ «Перечень исходных данных для объектов реконструкции и технического перевооружения» | ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Сентябрь 2013 г. | + | письмо Роскосмоса № ВИ-21-7406 от 01.09.2014 г.
Подготовить первую редакцию базы данных по объектам реконструкции с их технико-экономическими показателями | УИП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Сентябрь 2013 г. | + | База объектов-аналогов

## Slide 4
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Подготовить предложения по организации работ и стоимости разработки: - укрупненных нормативов цены реконструкции объектов ракетно-космической промышленности; - единичных расценок на наиболее технологически сложные виды работ | УИП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Октябрь 2013 г. | + | НИР «Инвестиции-КС» включен в проект ФКП-2025
Выработать единые подходы к решению проблемы внесения изменений в проектную документацию (в том числе на стадии рабочего проектирования): - в пределах утвержденной сметной стоимости строительства; - в рамках принятых в проектной документации технических решений | УИП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Июль 2013 г. | + | 

## Slide 5
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Организовать и провести совещание с участием руководителей отраслевых институтов по вопросу выработки и определения порядка взаимодействия при разработке и проведении единой отраслевой инвестиционной политики | УИП, УТП | Июнь 2013 г. | перенос сроков | Привлекаются: ЦНИИмаш, ФГУП «Организация «Агат», ФГУП «НПО «Техномаш», ИПРОМАШПРОМ, ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ОАО «Композит», ОАО «НИИ ТП»
Подготовить предложения по проведению единовременного учета потенциала организаций ракетно-космической промышленности с целью выявления неиспользуемого потенциала | ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ» | Ноябрь 2013 г. | В работе | 

## Slide 6
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Подготовка: - уточненной редакции «Рекомендаций по разработке организациями ракетно-космической промышленности Обоснований экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию инвестиционных проектов»; - дополнений и изменений в Положение о порядке реализации федеральной адресной инвестиционной программы при проведении мероприятий по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) предприятий, государственным заказчиком которых является Федеральное космическое агентство. | УИП, ОАО «ИПРОМАШ-ПРОМ», ФГУП «НПО «Техномаш» | Июнь 2013 г. | В работе | Корректиров-ка приказа Роскосмоса от 17.07.2012 № 151

## Slide 7
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Разработка отраслевой информационно-аналитической системы технологического обеспечения ракетно-космической промышленности, включающей в себя: - электронный банк промышленных технологий в рамках НИОКР по федеральным программам; - электронный банк данных технологического оборудования предприятий Роскосмоса; - каталог рекомендуемого к приобретению технологического оборудования. | УТП, ФГУП «НПО «Техномаш», ОАО «НИИ ТП» | 2015 г. | Реализация остановлена | ОКР «АСУ РКП» прекращен в 2014 году
Проведение технологической экспертизы планов технического перевооружения организаций ракетно-космической промышленности | ФГУП «НПО «Техномаш», ОАО «НИИ ТП» | С октября 2013 г. | + | ФГУП «НПО «Техномаш», ФГУП «ЦНИИмаш» и ФКП «НИЦ РКП» привлекаются к экспертизе ОЭЦ

## Slide 8
Предложение (мероприятие) | Исполнитель | Срок | Отметка о вып. | Примечание
Проведение консультаций по подбору технологического оборудования предприятиям отрасли | ФГУП НПО «Техномаш», ОАО «НИИ ТП», ОАО «Композит» | С мая 2013 г. | + | Организованы и проводятся консультации по подбору технологичес-кого оборудования предприятиям отрасли