Информационное сообщение

о ходе реализации Плана реализации предложений по результатам семинара на тему «Инвестиционная политика Роскосмоса в проведении модернизации организаций ракетно-космической отрасли»

(№ ВП-465-п от 5.04.2013 г.)

10 октября 2012 г. в ОАО «ИПРОМАШПРОМ» прошел отраслевой семинар на тему «Инвестиционная политика Роскосмоса в проведении модернизации потенциала организаций ракетно-космической отрасли».

По результатам обобщения материалов семинара был утвержден «План реализации предложений…» (№ ВП-465-п от 5.04.2013 г.).

В план включено 12 мероприятий. Прошу открыть слайд № 1.

В настоящее время из них:

- выполнено – 8 мероприятий, а именно:

введен в действие указанием Роскосмоса типовой договор  на разработку проектной документации (включая рабочую);

введен в действие указанием Роскосмоса отраслевой нормативный документ «Перечень исходных данных для объектов реконструкции и технического перевооружения;

организовано обучение специалистов предприятий, осуществляющих функции застройщиков. Это наш сегодняшний сбор. Мероприятия такого формата в отрасли стали регулярными;

выработаны единые подходы к вопросу внесения изменений в проектную документацию (в том числе на стадии реализации проекта);

НИР «Инвестиции-КС» включен в проект ФКП-2025. В рамках данного НИРа будет организована разработка укрупненных нормативов цены реконструкции объектов ракетно-космической промышленности и единичных расценок на наиболее технологически сложные виды работ.;

ФГУП «НПО «Техномаш» организованы и проводятся консультации по подбору технологического оборудования  предприятиям отрасли;

ФГУП «НПО «Техномаш», ФГУП «ЦНИИмаш» и ФКП «НИЦ РКП» привлекаются к экспертизе  ОЭЦ в рамках отраслевой экспертизы предпроектной стадии мероприятий по реконструкции и технического перевооружения организаций ракетно-космической промышленности при реализации приказа Роскосмоса от 17.07.2012 г. № 151;

сформирована и постоянно пополняется база данных по объектам реконструкции с их технико-экономическими показателями.

- в работе – 2 мероприятия, а именно:

- готовится корректировка приказа Роскосмоса от 17.07.2012 г. № 151, в том числе уточненная по результатам практически 3хгодичной работы редакция «Рекомендаций по разработке организациями ракетно-космической промышленности Обоснований экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию инвестиционных проектов». Эта работа будет завершена во втором квартале 2015 года.

Примечание:

Причина задержки – необходимость увязки положений приказа Роскосмоса от 17.07.2012 г. № 151 с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 года № 382 в вопросах публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов (свыше 1,5 млрд. руб.) с государственным участием;

- в 2013-2014 гг. проведен единовременный учет количественной величины потенциала организаций ракетно-космической промышленности. Выработан единый подход отраслевых институтов (ОАО «ИПРОМАШПРОМ»  и ФГУП «Организация «Агат») к определению достоверной количественной величины основных фондов при их учете предприятиями ракетно-космической отрасли. Сформирована и введена единая «Методика определения количественной величины и качественного состава потенциала (основных фондов) организаций РКП». Отчет «Проведение исследований по оценке состояния основных фондов в организациях ракетно-космической промышленности и инвестициях в форме капитальных вложений», ежегодно оформляемый ФГУП «Организация «Агат» в рамках выполнения НИР «Баланс», составляется теперь в 2х уровнях цен – соответствующих лет и приведенных ценах.

Конечная цель этой работы - выявление неиспользуемого потенциала у учетом проводимой реструктуризации отрасли и оптимизации возможностей предприятий.

- перенесен срок реализации 1 мероприятия;

- приостановлена работа по 1 мероприятию.

ОКР «АСУ  РКП», в рамках которого планировалось  создать отраслевую информационно-аналитическую систему технологического обеспечения ракетно-космической промышленности, в 2014 году прекращена.

Спасибо за внимание!