Информационное сообщение о результатах рассмотрения

Экспертной группой ОАО «ИПРОМАШПРОМ»

обоснований экономической целесообразности мероприятий,

включаемых в ФАИП, за период ноябрь 2013-2014 г.
Докладчик:	И. о. руководителя Объединенной технической службы
ОАО «Ипромашпром»  О.В. Жемердеев

План доклада:

  - Задачи и принципы проведения экспертизы

  - Количественные результаты рассмотрения материалов Обоснований.

  - Основные замечания экспертов по результатам рассмотрения материалов Обоснований.

  - .Выводы и предложения.

1. Задачи и принципы проведения экспертизы.

Предметом экспертизы материалов Обоснований является оценка их соответствия требованиям «Рекомендаций по разработке организациями ракетно-космической промышленности Обоснований».

Задачей отраслевой экспертизы является обеспечение обоснованного принятия решений государственным заказчиком о реализации инвестиционных проектов на основе:

- определения технической необходимости и экономической целесообразности реализации инвестиционных проектов, направленных на выполнение государственного (оборонного) заказа;

- достоверной оценки предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционных проектов и источников финансирования необходимых капитальных вложений;

Основные принципы экспертизы:

- непредвзятость к материалам Обоснований;

- объективность выводов по результатам рассмотрения Обоснований, подкреплённая доводами (аргументы, расчеты);

- преемственность при повторном рассмотрении материалов Обоснований;

- доступность для понимания выводов и аргументов по результатам экспертизы для лиц, участвующих в принятии решения о реализации инвестиционных проектов.

Регламент, утвержденный начальником Управления инвестиционных программ и капитального строительства Роскосмоса 5 июля 2013 г., разработан с целью обеспечения реализации приказа Роскосмоса от 17 июля 2012 года № 151. Регламент устанавливает порядок организации рассмотрения (отраслевой экспертизы) материалов Обоснований.

Регламентом установлен порядок привлечения к экспертизе материалов Обоснований других организаций в соответствии с их компетенцией.

Перечень организаций определен приказом Роскосмоса от 22 декабря № 232дсп «О мерах по применению Положения РК-11».

Оплата за проведение отраслевой экспертизы не взимается.

2. Количественные показатели результатов рассмотрения материалов Обоснований.

На 20.01.2015 поступило материалов Обоснований от 103 организаций на 201 инвестиционный проект, в том числе:

от 63 организаций РКП – 147 ИП;

от 40 организаций других отраслей промышленности – 54 ИП.

Из 201 ИП, поступивших на рассмотрение, 40 ИП – в рамках ФКП на 2016-2025 гг.

Предельная стоимость поступивших ИП составила более 230 млрд. руб.

В общем количестве ИП, доля ИП, представленных организациями РКП, составляет 73%, а предприятиями других отраслей – 27%. На одно предприятие РКП в среднем приходится 2,33 представленных ИП, а на предприятия других отраслей – 1,35 ИП.

Количество представленных материалов Обоснований от организаций:

по 1 ИП  48 организаций;

по 2 ИП  33 организации;

по 3 ИП  8 организаций;

по 4 ИП  10 организаций («ВМЗ» – филиал ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», г. Воронеж, ОАО «Авангард», г. Сафоново; ОАО «Протон-Пермские моторы», г. Пермь, АО «Ракетно-космический  центр «Прогресс», г. Самара, ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А.Пилюгина», г. Москва, ОАО «НПЦ «Полюс», г. Томск, ОАО «РКС», г. Москва, ОАО «НПП «Геофизика-Космос», г. Москва, ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», («ИСС»), г. Железногорск, ФГУП ОКБ «Факел», г. Калининград);

более 4 ИП (всего 23)  4 организации (ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки, ОАО «Красмаш», г. Красноярск, ФКП «НИЦ РКП», г. Пересвет, Моск. обл., ОАО «НПО «Энергомаш», г. Химки, Московская обл.).

Из 201 ИП (см. таблицу 2.1):

получили положительное заключение – 139 ИП (69%), из них только 37 ИП (27%) по результатам первого рассмотрения;

находятся на доработке – 49 ИП;

отклонены (необоснованные) – 7 ИП на общую сумму более 22 млрд. руб.(в ценах соответствующих лет): по 1 ИП «Протон-ПМ», «Алмаз-Антей» на промплощадке ОАО "Российский институт радионавигации и времени", ОАО «Турбонасос», ОАО «РКС», ОАО «Муромский приборостроительный завод» и 2 ИП ОАО «ИСС» ;

находятся на рассмотрении – 6 ИП;

Почти 80% (160) ИП, поступивших на первичное рассмотрение, направлялось на доработку, из поступивших после доработки 113 ИП 46 % (52) направлялось на повторную доработку, а 38 ИП дорабатывались 3 и более раз.

Далее представлен сравнительный анализ отношения числа ИП, получивших положительные заключения в 2013 г. и 2014 г. к числу поступивших в указанные годы ИП

| Удельный вес ИП, получивших положительное заключение по результатам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-го рассмотрения |  | 2-го рассмотрения |  | 3-х и более рассмотрений |  |
| 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 24% | 19% | 36% | 21% | 25% | 30% |

Снижение в 2014 г. доли ИП, получивших положительное заключение, связано с 40 ИП в рамках ФКП 2016-2025 гг. (из 70 ИП поступивших за 2014 г.), 38 из которых поступили на рассмотрение в последний квартал 2014 г. и большинство из которых успело пройти лишь одно рассмотрение. Следует также отметить сжатые сроки, в которые готовились ОЭЦ ИП, что сильно повлияло на качество представленных материалов.

В целом, из поступивших за 2014 г. 70 ИП получили положительное заключение 70%, что практически совпадает со средним показателем за период 20122014 гг.  69%.

3. Основные замечания экспертов по результатам рассмотрения материалов Обоснований.

Основная проблема, возникавшая при рассмотрении ОЭЦ – отсутствие почти в 50% представленных ОЭЦ перспективной программы выпуска изделий БРТ и РКТ, что автоматически возвращает материалы ИП на доработку.

В целом в 2014 г. наметилась положительная динамика с точки зрения качества представленных материалов:

− предприятия стали более корректно определять цели и задачи ИП;

− мероприятия по реализации ИП более корректно увязываются с результатами проведения ОКР;

− уменьшилось количество представленных материалов, в которых реконструкция включает мероприятия по проведению текущего и среднего ремонта;

− увеличилось количество ОЭЦ, в которых данные форм, таблиц и разделов увязаны между собой;

− достаточно полно представлены данные о капитальных вложениях, финансируемых по другим инвестиционным проектам и проектам, реализуемым за счёт собственных средств (техническое перевооружение).

Вместе с тем не достигнуто существенных улучшений:

− мероприятиями по обеспечению производства заданной номенклатуры специзделий часто решаются задачи по производству не связанной с тематикой продукции, что приводит к необоснованному завышению количества приобретаемого оборудования

− определение затрат на выполнение СМР осуществляется без учета номенклатуры работ, их объемов и оценки удельной стоимости;

− отсутствует оценка возможности финансирования проекта за счет собственных средств: прогнозируемой чистой прибыли и амортизационных отчислений;

− часто не учитываются мероприятия по обеспечению норм промышленной и пожарной безопасности, требований по энергосбережению.

4. Выводы и предложения.

1. Необходимо отметить, что рассмотрение материалов Обоснований происходит в условиях утверждённых (действующих) Федеральных целевых программ. Как следствие, практически все материалы Обоснований подготовлены под заданные объемы капитальных вложений. При этом принципы формирования этих объемов далеко не всегда понятны.

2. Проблемным моментом является расчет эффективности капиталовложений. Реализация ИП, как правило, предусматривает реализацию локальных мероприятий по «расшивке узких мест». В связи с этим расчет эффективности капитальных вложений по одному ИП может дать искаженную картину. Например, приобретение, для «расшивки узкого места», нескольких единиц оборудования в сочетании с увеличением программы выпуска изделий, что подразумевает увеличение загрузки всех подразделений, может привести к завышенному эффекту от капиталовложений по ИП. В связи с этим представляется целесообразным, в качестве первого шага при определении объемов капиталовложений, ориентироваться на сравнение объемов капиталовложений, освоенных (осваиваемых) за период с 2010 г. по всем ИП, с объемом производимой продукции в сопоставимых ценах. Впоследствии, в качестве уточняющих шагов, должны быть оценены: состояние основных производственных фондов, техническая целесообразность модернизации производственного потенциала и пр.

3. Чрезвычайно важным является определение доли собственных средств предприятия, в т. ч. амортизационных начислений, направляемых на финансирование ИП. При этом необходимо учитывать два разнонаправленных вектора. С одной стороны  в силу инфляционных процессов целесообразно как можно скорее задействовать амортизационные начисления при реализации инвестиционного проекта. С другой стороны  чрезвычайно велика доля старых пассивных фондов, амортизационные начисления от которых ничтожны, но их участие в производственном процессе велико и поэтому они нуждаются в обновлении.

Таким образом, определение доли собственных средств предприятий, которые могут быть направлены на реализации ИП, должно быть увязано с определением достоверной величины и качественного состава основных фондов предприятий.

Жемердеев О.В.