Доведение типовых недостатков по представлению обосновывающих документов, представляемых ежегодно предприятиями по мероприятиям реконструкции и технического перевооружения

( п.8. Примерной тематики выступлений на сборе с представителями предприятий ракетно-космической промышленности, осуществляющих функции застройщиков в 2015 году)

Обосновывающие документы ежегодно представляются предприятиями в Роскосмос согласно Постановлений Правительства РФ № 716 от 2010 г., №594 от 1995 г. и №590 от 2008 г.

Пакет обосновывающих документов необходимых для представления в Роскосмос и последующего представления их в Минэкономразвития РФ следующие:

Перечень обосновывающих документов:

- Паспорт инвестиционного проекта (Приказ МЭР РФ № 199 от 02.04.2014).

- Тест-паспорт инвестиционного проекта.

- Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта (Приказ МЭР РФ № 199 от 02.04.2014).

- Сведения и количественные показатели  результатов реализации инвестиционного проекта-аналога (Приказ МЭР РФ № 199 от 02.04.2014).

- Заключение Госэкспертизы по проекту-аналогу и Решение об утверждении проектной документации.

- Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта, заверенное Головным предприятием (Приказ Роскосмоса №151 от 17июля 2012г).

- Аналитическая записка.

- Расчет технологической структуры капитальных вложений (Постановление Правительства РФ №590 в редакции 09.01.2014 г. в части п. 13. Подпункта «в»).

- Дополнительный расчет технологической структуры капитальных вложений в строительно-монтажные работы.

- Коммерческие предложения или прайс-листы от поставщиков оборудования о стоимости приобретаемого технологического и инженерного оборудования. Копии документов заверить печатью предприятия (копия верна, подпись главного инженера). Указывать курс одного рубля по отношению к евро, доллару США и др. на прайс-листах или коммерческих предложениях при закупках технологического оборудования за валюту (заверить печатью предприятия установленный курс валюты).

- Копии регистрационных документов в территориальных органах государственной статистики и налоговых органах.

- Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае договора аренды – договор НЕ ДОЛЖЕН заканчиваться годом окончания инвестиционного проекта).

- В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации для акционерных обществ - документ (гарантийное письмо или другой) о согласии проведения допэмиссии акций на эквивалентную сумму предоставления средств из федерального бюджета; а также Гарантийное письмо на исполнение обязательств по привлечению внебюджетных (собственных) средств  для реализации мероприятий в объемах, предусмотренных (проектом) указанной программой.

- Решение (Проект решения) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

- В случаях преобразования ФГУП в ОАО, документы, подтверждающие передачу имущественного комплекса от ФГУП к ОАО.

- Справка-обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, заверенная в проектном институте.

- Копия задания на проектирование (должно быть представлено за 2-1,5 года до начала работ);

- Копия положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» или ее территориальных органов о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г. №427) (должна быть представлена за 1 год до начала работ);

Необходимо особо отметить, что в соответствии с пунктом 10.2 постановления Правительства №594 от 1995 года предприятиям, участвующим в федеральных целевых программах ГЛОНАСС, ФКП и ЭКБ необходимо представить вместе с гарантийными письмами  цитата «…соглашение (договор) о намерениях между государственным заказчиком целевой программмы и участником целевой программы с указанием возможных сроков, объемов и источников ресурсного обеспечения ...».

Рассмотрим типовые недостатки исполнения обосновывающих документов, в которых чаще всего встречаются ошибки.

- Паспорт инвестиционного проекта.

Пункт 2. Цель инвестиционного проекта.

В данном пункте должен быть четко обозначен результат, планируемый к получению после проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, например, улучшение каких-либо качественных показателей выпускаемых изделий, внедрение прогрессивных технологий (зачастую в данном пункте повторяется наименование инвестиционного проекта).

Пункт 10 Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения: 2013 г. – 414,76 млн. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть),  а также рассчитанная  в ценах соответствующих лет – 474,50 млн. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет)

В данном пункте, в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации, указывается предельная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Пункт 11. Технологическая структура капитальных вложений.

Технологическая структура капитальных вложений в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации указывается на основании расчета технологической структуры капитальных вложений, представляемых в составе обосновывающих материалов в соответствии с постановлением Правительства № 590 от 2008 года.

Пункт 12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

Учитывая, что паспорт инвестиционного проекта составляется в ценах года его представления в Минэкономразвития РФ, то пересчет объемов бюджетных и внебюджетных средств источников финансирования из цен соответствующих лет в цены текущих лет должен осуществляться с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, действующих на дату представления паспорта инвестиционного проекта.

- Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта.

Этот обосновывающий документ, в целом, выполняется предприятиями корректно. За исключением таблицы 2 Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям.

В данной таблице в пункте 1 Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта указывается только предполагаемая вводимая мощность объекта реконструкции и технического перевооружения и предельная стоимость инвестиционного проекта.

В пункте 2. Отношение сметной стоимости  инвестиционного проекта к  значениям количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта указывается отношение сметной стоимости реализуемого инвестиционного проекта к значению количественного показателя результатов реализации инвестиционного проекта  в млн. руб./м2. и отношение сметной стоимости проекта-аналога к значению  количественного показателя результатов реализации проекта-аналога в млн. руб./м2 ( разница должна составлять  порядка7 % в большую и меньшую стороны). В зависимости от сравнения этих удельных величин заполняются прочие поля с баллами оценки и весовыми коэффициентами.

- Проект-аналог инвестиционного проекта.

Типовой ошибкой при определении проекта-аналога является то, что при его подборе учитывается только отношение сметной стоимости реализуемого инвестиционного проекта к значению количественного показателя результатов реализации инвестиционного проекта  в млн. руб./м2.

Однако проект-аналог должен в обязательном порядке выбираться в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и только по родственным производствам ( Например, нельзя сравнивать приборное и двигательное производство).

- Расчет технологической структуры капитальных вложений.

В расчете технологической структуры капитальных вложений необходимо показать конкретные предусматриваемые объемы финансирования, планируемые для направления на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочие затраты.

В целом расчеты выполняются корректно.

Рассмотрим типовые ошибки при выполнении этого обосновывающего документа.

Основные трудности возникают при расчете объемов финансирования строительно-монтажных работ, где указываются сравнительные характеристики стоимости 1 кв.м.  реконструируемой площади реализуемого проекта и проекта-аналога. В процентном соотношении разброс этих показателей должен быть в пределах 5%.

В случае, если стоимость 1 кв. м. реализуемого проекта больше аналогичного показателя проекта-аналога в обязательном порядке должны быть указаны строительно-монтажные работы реализуемого проекта ,не предусмотренные проектом-аналогом или наоборот- перечень строительно-монтажных работ, не реализуемых в инвестиционном проекте предприятия. К проекту-аналогу необходимо прикладывать заключение Главгосэкспертизы РФ в качестве подтверждающего документа.

По  финансированию оборудования.

Стоимость заявляемого оборудования должна быть подтверждена прайс-листами или коммерческими предложениями. Необходимо отметить, что в случае указания в прайс-листах объемов пуско-наладочных работ, эти работы должны быть вычтены из стоимости оборудования и добавлены в раздел прочие.

- Аналитическая записка.

Аналитическая записка по инвестиционному проекту должна содержать в обязательном порядке описание действующих в настоящее время технологических процессов и краткое описание технического состояния зданий и сооружений предлагаемых для реконструкции и технического перевооружения.

В аналитической записке должно быть четко обозначена необходимость проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению для улучшения тактико-технических характеристик выпускаемых изделий.

Кроме того, необходимо указать конкретный результат планируемый для получения при проведении реконструкции и технического перевооружения предприятия при дальнейшем выпуске изделий.

В составе аналитической записки так же необходимо представлять , таблицы с характеристиками параметров финансирования, которые зачастую отсутствуют в ее составе.