ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах кампании по оформлению разрешений на строительство в отношении объектов реконструкции и технического перевооружения, государственным Заказчиком по которым выступает Роскосмос

В рамках проведения кампании по приведению проводимых Застройщиком работ, связанных с реконструкцией, в правовое поле Управлением внесены во все инвестиционные контракты пункты о необходимости обращения в уполномоченный орган за выдачей разрешения на строительство. В ходе всех проводимых проверок предприятиям указывается на необходимость соблюдения градостроительного законодательства, в т.ч. и в вопросе оформления разрешения на строительство (реконструкцию).

Необходимость наличия разрешения на строительство (реконструкцию) – как права на осуществление непосредственно реконструкции здания (сооружения) закреплена  П.1 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(П.1 ст.51 Градостроительного кодекса РФ) Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

(П.2 ст.51 Градостроительного кодекса РФ) Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

(ст.52 Градостроительного кодекса РФ) застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ.

Результаты кампании по получению разрешений на строительство за период с 2012 г. по сей день следующие.

Итак, в объеме ФАИП на 2015 год объектов реконструкции и технического перевооружения, имеющих утвержденную проектную документацию – 209;  Объектов на которые получены разрешения на строительство – 74; Объектов на которые не требуется разрешений (получен мотивированный отказ в связи с отсутствием необходимости оформления разрешения в органах, уполномоченных на его выдачу) -127; Объектов по которым предприятиями проводится работа по получению разрешения или отказа – 8 (для наглядности представлено в виде круговой диаграммы на слайде).

Напоминаем, что игнорирование градостроительного законодательства приводит к значительным финансовым и ресурсным затратам Заказчика:

А) на выплату штрафных санкций за:

- несвоевременное получение разрешения на строительство (реконструкцию);

- отсутствие или несвоевременную подачу извещения о начале строительства в органы, осуществляющие государственный строительный надзор;

- несоответствие выполненных работ проектной документации, а также техническим регламентам;

Б) на приведение построенного объекта в соответствие техническим регламентам и проектной документации:

- оплата обследования независимой организацией с выдачей заключения о соответствии или несоответствии объекта  проектной документации, а также техническим регламентам;

- оплата устранения выявленных несоответствий  проектной документации, а также техническим регламентам;

- зачастую оплата корректировки проектной документации и повторной ее экспертизы;

В) на штрафные санкции за неисполнение государственного Заказа в части своевременного ввода объекта в эксплуатацию и др. издержек ввиду задержки выпуска продукции (убытки).

В качестве примера хотелось бы привести ОАО РКЦ «Прогресс», которое в 2011-2013 г. осуществляло строительство (реконструкцию) корпуса 6в в рамках темы «Барс-М» без разрешения и, следовательно, государственного строительного надзора.

В 2013г. под давлением Роскосмоса разрешение на реконструкцию корпуса «6в» в Роскосмосе было получено, а в органы, осуществляющий надзор в г. Самаре, подано извещение.

В итоге отступления выполненных работ от проектной документации и технических регламентов, влияющие на надежность и безопасность объекта капитального строительства, были выявлены независимой экспертной организацией и при итоговой проверке государственным строительным надзором (при попытке ввода объекта в начале 2014 года). В основном замечания связаны с пожарной безопасностью (смонтированные перегородки с несоответствующим пределом огнестойкости, отсутствие противопожарных клапанов системы вентиляции, отсутствие противопожарных дверей и т.д.) и работами по усилению конструкций.

Объект был предъявлен органам госстройнадзора в начале 2014 года, замечания не устранены и объект не сдан в эксплуатацию по сей день!!!

В качестве напоминания в таблице ниже перечислены организации, у которых вопрос оформления разрешения на строительство (реконструкцию) до настоящего времени не решен.

ПРОБЛЕМНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

| №п/п | Наименование предприятия | Год начала получения разрешения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО "НПО "Энергомаш" им. академика В.П. Глушко", г. Химки, Московская область | 2012 | Отсутствие ГПЗУ |
| 2. | ФГУП "НПО "Техномаш", г. Москва | 2012 | Отсутствие ГПЗУ |
| 3. | ОАО "Пермский завод "Машиностроитель", г. Пермь | 2012 | Отсутствие ГПЗУ |
| 4. | ФГБУ "НИИЦПК им. Ю.А.Гагарина", Звездный городок, Щелковский район, Московская область | 2012 | Не полностью оформленный земельный участок |
| 5. | ОАО "Корпорация ВНИИЭМ" "НПК "КСМ, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" | 2013 | Отсутствие ГПЗУ на площадку Хоромного тупика (РиТП производственных участков по изготовлению и испытанию перспективных КА. 2 очередь) |
| 6. | ФГУП "Завод им. Морозова", пос. им. Морозова, Ленинградская область | 2012 | Отсутствие ГПЗУ |
| 7. | ФГУП «МОКБ Марс» | 2013 | Отсутствие ГПЗУ |
| 8. | ФГУП «ЦНИРТИ им. академика Берга» | 2013 | Не оформленный земельный участок |

Основной причиной, как правило, является нерешенность вопросов правильного оформления земельно-имущественных отношений по участкам и зданиям, попадающим под реконструкцию.

В результате на получение градостроительного плана земельного участка, без которого невозможно оформить разрешение уходят годы.

Будьте внимательны ко всем аспектам оформления разрешительных документов при осуществлении градостроительной деятельности.

Спасибо за внимание!!!

правонарушений в области строительства. Административная ответственность

| Вид правонарушения | Статья и часть статьи КоАП | Лица | Размер штрафа в рублях или иной вид наказания |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) | Ст. 9.4 часть 1 | граждане | Предупреждение, штраф 1 000- 2 000 |
|  |  | должностные лица | Предупреждение, штраф 20 000 - 30 000 |
|  |  | юридические лица | Предупреждение, штраф 100 000 - 300 000 |
| Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений | Ст. 9.4 часть 2 | граждане | 2 000 - 4 000 |
|  |  | должностные лица | 30 000 - 35 000 |
|  |  | ПБОЮЛ | 35 000 - 40 000 или приостановление деятельности на срок до 60 суток |
|  |  | юридические лица | 300 000 - 600 000 или приостановление деятельности на срок до 60 суток |
| Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Ст. 9.4 часть 3 | граждане | 4 000 - 5 000 |
|  |  | должностные лица | 35 000 - 45 000 |
|  |  | ПБОЮЛ | 40 000 - 50 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
|  |  | юридические лица | 700 000 – 1 000 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство | Ст. 9.5 часть 1 | граждане | 2 000 - 5 000 |
|  |  | должностные лица | 20 000 - 50 000 |
|  |  | ПБОЮЛ | 20 000 - 50 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
|  |  | юридические лица | 500 000 - 1 000 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
| Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке | Ст. 9.5 часть 2 | граждане | 500 - 1 000 |
|  |  | должностные лица | 10 000 - 30 000 |
|  |  | ПБОЮЛ | 10 000 - 40 000 |
|  |  | юридические лица | 100 000 - 300 000 |
| Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Ст. 9.5 часть 3 | граждане | 2 000 - 5 000 |
|  |  | должностные лица | 10 000 - 30 000 |
|  |  | ПБОЮЛ | 10 000 - 40 000 или приостановление деятельности на срок до 90 суток |
|  |  | юридические лица | 50 000 - 100 000или приостановление деятельности на срок до 90 суток |